УТВЕРЖДАЮ

Первый Заместитель Губернатора

Свердловской области, председатель

рабочей группы по внедрению системы

электронной ветеринарной сертификации

в Свердловской области

__________________________А.В. Орлов

от________________________2017 г.

План

мероприятий «дорожная карта» по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации (ЭВС)
в Свердловской области

| № строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация информационной кампании по доведению до хозяйствующих субъектов информации о необходимости использования системы электронной ветеринарной сертификации (далее – ЭВС) с 1 января 2018 года | до 29 декабря 2017 года | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Департамент ветеринарии Свердловской области |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение публичных обсуждений по вопросам внедрения системы ЭВС с привлечением хозяйствующих субъектов и заинтересованных отраслевых союзов с презентацией технических возможностей системы ЭВС | до 30 ноября 2017 года | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 3. | Информирование хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте подконтрольных товаров, о необходимости внедрения ЭВС посредством размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти информационных материалов, подготовленных Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору | до 31 августа 2017 года | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Министерство транспорта и связи Свердловской области, Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 4. | Формирование перечня хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте подконтрольных ветеринарной службе товаров | до 01 декабря 2017 года | Администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 5. | Представление в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации информации с перечнем хозяйствующих субъектов, используемых систему ЭВС | Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 6. | Расчет необходимого финансирования мероприятий по внедрению системы ЭВС и предоставление расчетов в Министерство финансов Свердловской области | до 22 августа 2017 года | Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 7. | Оборудование рабочих мест специалистов государственной ветеринарной службы Свердловской области в государственных учреждениях ветеринарии Свердловской области, непосредственно осуществляющих оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, компьютерной техникой и доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 29 декабря 2017 года | Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 8. | Получение реквизитов доступа на специалистов государственной ветеринарной службы Свердловской области, непосредственно осуществляющих оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, для работы в автоматизированной системе «Меркурий» | постоянно | Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 9. | Регистрация хозяйствующих субъектов и поднадзорных государственной ветеринарной службе Свердловской области объектов в автоматизированных системах «Аргус» и «Меркурий» | постоянно | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 10. | Получение реквизитов доступа хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Свердловской области, для работы в автоматизированной системе «Меркурий» | постоянно | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области |
| 11. | Разъяснительная работа среди образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальных объектов Свердловской области о необходимости осуществления ЭВС с 1 января 2018 года | до 29 декабря 2017 года | Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 12. | Организация обучения лиц хозяйствующих субъектов, использующих систему ЭВС | до 29 декабря 2017 года | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) |
| 13. | Оказание консультативной помощи по вопросам внедрения ЭВС, по вопросам работы в автоматизированной системе «Меркурий» | при обращении | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 14. | Проведение аттестации ветеринарных специалистов, не являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации | ежемесячно | Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 15. | Представление в Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации информации о ветеринарных сопроводительных документах, оформляемых на бумажных носителях (по каждому виду ветеринарных сопроводительных документов) | ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего месяца | Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 16. | Обследование территории Свердловской области с целью установления степени охвата территории региона информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» в разрезе муниципальных образований с составлением актов обследований. Составление реестра населенных пунктов с отсутствием доступа или неудовлетворительным качеством подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с последующим направлением в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | до 28 августа 2017 года | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 17. | Нанесение на топографическую карту Свердловской области всех хозяйствующих субъектов и размещение на официальных сайтах информации о внедрении системы ЭВС и реестров хозяйствующих субъектов, в том числе на топографических картах, с разграничением по степени внедрения системы ЭВС | до 15 августа 2017 года | Министерство транспорта и связи Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области |
| 18. | Проведение оценки степени готовности государственных учреждений ветеринарии Свердловской области к переходу на работу в системе ЭВС в каждом муниципальном образовании | до 28 августа 2017 года | Департамент ветеринарии Свердловской области |